**[ Ground Rule ]**

1. **존대 하지 않기(불필요한 존대로 낭비X),**

**심각한 이야기는 용용체 사용**

1. **솔직하기**
2. **비속어 쓰지 않기**
3. **긍정적인 마인드. 남탓 X**
4. **모임 불참시 미리 이야기 해주기**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 날짜 | 진행 | 김승연 | 남영준 | 박혜미 | 송가람 | 장윤원 | 정신우 |
| 07/20(월) | 착수발표  개발진행 | 1,K | B,K | 3,A,C | 5,I | 6,G | 2,D |
| 07/21(화) | 개발진행 |  | E,J |  | 4 |  |  |
| 07/22(수) | 정리,마무리 | 7,E,J |  |  |  | F |  |
| 07/23(목) | 산출물작성 |  |  |  |  |  |  |
| 07/24(금) |  |  |  |  |  |  |  |

1-7, A - K

**강사님이 주신 과제 (A - K)**

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**[산출물]**

- 디자인 사례 분석 보고서 **A-박**

- 개발 기획 및 결과

컨셉 **B-남**, 정보 정의(메뉴구조) **C-박**, ERD, 테이블 정의서 **D-정**, 구현 코드 설명, 시연

- 배포 주소 **E-김**

- 구현 코드 ( Github ) **F-장**

**[구현 상세 내용]**

1. UI 디자인 사례분석 **A-박**

주제에 맞는 UI 디자인 사례를 분석

2. Java 기반의 웹 어플리케이션 개발

- WAS : Tomcat **E-김,남**

- Model2 구조 **K-김,남**

Front Controller - Service - DAO - View(JSP)

- 비동기 통신 **G-장**

jQuery aJax

- Front **H-박**

웹표준, Bootstrap

- DataBase **D-정**

데이터 모델링

CRUD

- Open API 활용 **I-송**

Front 에서 데이터 받기

Server에서 데이터 받기

- AWS 배포 **J-김,남**

**팀 업무분장 (1 - 7)**

-------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. MVC2 frame + 7.war.배포**

**- 정: 김승연**

**- 부: 장윤원**

**- 서포트 : 남영준**

**2. Model + Database**

**- 정: 정신우**

**- 부: 김승연**

**- 서포트 : 남영준**

**3. Front View**

**- 정: 박혜미**

**- 부: 김승연**

**- 서포트 : 남영준**

**4. Controller**

**- 정: 송가람**

**- 부: 박혜미**

**- 서포트 : 남영준**

**5. Open API**

**- 정: 송가람**

**- 부: 정신우**

**- 서포트 : 남영준**

**6. Ajax**

**- 정: 장윤원**

**- 부: 박혜미**

**- 서포트 : 남영준**

**[ History ]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | **작성자** | **내용** |
| 2020.07.17 | 남영준 | 2020.07.20 까지 업무분장내용 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**팀장 : 장윤원**

**팀원 : 김승연, 남영준,박혜미, 송가람,정신우 (가나다 순)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **할 일** | **담 당** | **기 간** | **완료여부** |
| 팀진행 스케줄링 작성 | 남영준 | ~2020.07.20 |  |
| View : 테마, 레이아웃 | 박혜미 | ~2020.07.20 |  |
| Model : DB 테이블 설계,ERD | 정신우 | ~2020.07.20 |  |
| Ajax Study | 장윤원 | ~2020.07.20 |  |
| Open API : 프로젝트에 적용할 Open API 조사, 샘플 구현 | 송가람 | ~2020.07.20 |  |
| MVC2 Framework,WAR Study | 김승연 | ~2020.07.20 |  |
| 각자 조사자료 공유,  주제선정자료작성,발표준비,발표 | 장윤원,김승연,남영준,박혜미,송가람,정신우 | ~2020.07.20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |